ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                          к муниципальной программе

Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района

«Развитие дорожного хозяйства в

Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Ейскоукрепленского  сельского поселения Щербиновского района

«Развитие дорожного хозяйства в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (рублей) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель | Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Совершенствование технического состояния автомобильных дорог местного значения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Основное мероприятие № 1: Поддержка дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 750000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | своевременное грейдирование, подсыпка дорог, содержание обочин | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 750000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 6000000,00 | 600000,00 | 1200000,00 | 1400000,00 | 1400000,00 | 1400000,00 | фактическое выполнение работ по текущему ремонту дорожного полотна автомобильных дорог и элементов дорог местного значения |  |
|  |  | бюджет поселения | 6000000,00 | 600000,00 | 1250000,00 | 1400000,00 | 1400000,00 | 1400000,00 |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 250000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | контроль действий подрядчиков на всех этапах проведения ремонтных работ, изготовление проектно-сметной документации в целях проведения ремонтных работ |  |
|  |  | бюджет поселения | 250000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.5. | Ремонт тротуаров | всего | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Цель | Безопасное движение на дорогах местного значения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача | Выполнение требований Проекта безопасности дорожного движения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие № 2 «Безопасное движение на дорогах местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Приобретение дорожных знаков | всего | 123500,00 | 23300,00 | 23700,00 | 25500,00 | 25500,00 | 25500,00 | предупреждение аварий и несчастных случаев на дорогах | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 123500,00 | 23300,00 | 23700,00 | 25500,00 | 25500,00 | 25500,00 |  |  |
| 2.1.2. | Нанесение дорожной разметки согласно Паспорта дислокации дорожного движения | всего | 360000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 360000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | всего | 8033500,00 | 1383300,00 | 1533700,00 | 1705500,00 | 1705500,00 | 1705500,00 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 8033500,00 | 1383300,00 | 1533700,00 | 1705500,00 | 1705500,00 | 1705500,00 |  |  |

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                               А.А. Колосов