| # АДМИНИСТРАЦИЯ # ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| от 25.09.2020 | № 46-р |
| село Ейское Укрепление |  |

О подготовке жилищно-коммунального

комплекса и объектов социальной сферы на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского

района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к работе жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района в осенне-зимний период 2020-2021 годов, согласно приложению.

2. Организациям и учреждениям, расположенным на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, независимо от форм собственности, рекомендовать:

1) принять меры по обеспечению утепления дверных и оконных проемов отапливаемых помещений;

2) принять меры по обеспечению оплаты текущих платежей за использованные энергоносители в целях недопущения отключения энергосбережения;

3) обратить особое внимание на наличие договоров на обслуживание газопроводов, газового оборудования в зданиях, сооружениях и жилых домах;

4) обеспечить контроль за ходом выполнения настоящего распоряжения и выполнение плана мероприятий по подготовке к работе жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

3. Руководителям муниципальных казенных учреждений культуры Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (Барилкина, Рябко):

1) обеспечить заключение договоров о гарантированной подаче тепла;

2) подготовить приборы учета энергоносителей к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов;

3) завершить подготовку к эксплуатации зданий муниципальных учреждений культуры Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района в осенне-зимний период 2020-2021 годов до 1 октября 2020 года;

4) информацию о выполненных мероприятиях предоставить в администрацию Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района до 6 октября 2020 года.

4. Администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района совместно с руководителями территориального общественного самоуправления Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района проводить среди населения разъяснительную работу о необходимости установки приборов учета энергоресурсов с целью их сбережения и экономного использования, а также о необходимости утепления оконных, дверных проемов в учреждениях и домовладениях.

5. Администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района подготовить запасы песчаной смеси в количестве                      10 тонн для посыпки в случае обледенения участков тротуаров и проезжей части дорог общего пользования на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

6. Своевременно в зимний период на участках тротуаров и проезжей части дорог общего пользования на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района производить уборку снега и посыпку песком.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                       Н.Н. Шевченко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 25.09.2020 № 46-р |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов

социальной сферы Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района к работе в осенне-зимний период

2020-2021 годов

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка муниципальных учреждений культуры Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района к работе в осенне-зимний период: | сентябрь- октябрь | директора муниципальных казенных учреждений культуры |
| 1.1 | Сверить лимиты потребления энергоресурсов | сентябрь-октябрь | директора муниципальных казенных учреждений культуры |
| 1.2 | Проверить и привести в соответствие укомплектованность первичными средствами пожаротушения. | сентябрь- октябрь | директора муниципальных казенных учреждений культуры |
| 1.3 | Привести в соответствие с нормами противопожарной безопасности оконных решеток, пропитки деревянных конструкций и системы оповещения | сентябрь | директора муниципальных казенных учреждений культуры |
| 1.4 | Обучение персонала, обслуживающего объекты теплоснабжения | сентябрь | директора муниципальных казенных учреждений культуры |

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                       Н.Н. Шевченко