| # АДМИНИСТРАЦИЯ # ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ # ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| от 21.10.2019 | № 73 |
| село Ейское Укрепление |  |

Об утверждении муниципальной программы

Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района

«Развитие дорожного хозяйства в Ейскоукрепленском

сельском поселении Щербиновского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района                     от 1 августа 2019 года № 53 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района»                                          п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района «Развитие дорожного хозяйства в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

3. Официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее вступления в силу решения Совета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района «О бюджете Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на 2020 год».

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района							             А.А. Колосов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 21.10.2019 № 73 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района

«Развитие дорожного хозяйства в Ейскоукрепленском сельском поселении

Щербиновского района»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района  «Развитие дорожного хозяйства в Ейскоукрепленском

сельском поселении Щербиновского района»

| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района «Развитие дорожного хозяйства в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | финансовый отдел администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы |  | администрация Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  | Поддержка дорожного хозяйства Безопасное движение на дорогах местного значения |
| Цели муниципальной программы |  | развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения; обеспечение безопасности на дорогах местного значения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района; |
| Задачи муниципальной программы |  | совершенствование технического состояния автомобильных дорог местного значения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района; выполнение требований Проекта безопасности дорожного движения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения; количество установленных дорожных знаков; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены; срок реализации муниципальной программы 2020 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  | Объем финансирования на 2020 - 2024 годы – 8033500,00 рублей. Из бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее – бюджет поселения) 8033500,0 рублей, в том числе: 2020 год – 1383300,00 рублей; 2021 год – 1533700,00 рублей; 2022 год – 1705500,00 рублей; 2023 год – 1705500,00 рублей; 2024 год – 1705500,00 рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | Администрация Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района. |

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы

в сфере физической культуры и спорта

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики страны, развитие которого очень сильно зависит от общего ее состояния, вместе с тем дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, оказывает такое же влияние на ее развитие.

Автомобильные дороги  находящиеся на территории сельского поселения, имеют большое значение для жителей. Они связывают территорию поселения с соседними территориями и с районным и краевыми центрами, обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, во многом определяют возможности развития региона, по ним осуществляются  автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Одним из направлений деятельности сельского поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных ресурсах.

Автомобильный транспорт – один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на ней. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

представляют собой линейные сооружения, очень материалоемкие, трудоемкие, а следовательно, требующие больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Протяженность автомобильных дорог в границах сельского поселения по состоянию на 01 января 2018 года составляла 19,654 км: из них с твердым покрытием – 9,8 километров. Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на начало текущего года составляет 1,9 км или 9,6%. В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения автотранспорта, износа дорожного покрытия, возникла необходимость в проведении ремонта и строительства дорог с твердым типом покрытия и замены части грунтовых дорог на новый тип покрытия. Ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами покрытий являются износ, выбоины, разрушение. За 2017-2018 годы из бюджета поселения израсходовано на ремонт и содержание улично-дорожной сети 8594028,28рублей.

В 2020 году и плановом периоде 2021-2024 годах намечено продолжить реализацию намеченных мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно сделать упор на устройство асфальтобетонного покрытия дорог.

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются:

резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги;

дефицит средств бюджета поселения.

Все эти риски повлекут снижение показателей реализации муниципальной программы и могут быть частично или полностью компенсированы:

привлечением иных внебюджетных источников софинансирования;

уменьшением числа дорог, включенных в муниципальную программу ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района того или иного года реализации муниципальной программы, в том числе с переносом этих мероприятий на последующие годы.

Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам  в границах сельского поселения обеспечивается восстановлением элементов автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и приведением их параметров до нормативных требований в соответствии с ГОСТом       Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». К основным факторам, определяющим причины аварийности  на территории поселения следует отнести:

нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения);

низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

несовершенство технических средств организации дорожного движения;

недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения. Мероприятия подпрограммы сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания и ремонта транспортной инфраструктуры на текущем уровне, повышении безопасности дорожного движения.

2. Цели, задачи и целевые показатели,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения;

Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного начения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

Для достижения цели необходимо комплексное решение следующих задач:

совершенствование технического состояния автомобильных дорог местного значения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района;

Выполнение требований Проекта безопасности дорожного движения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

Решение поставленных задач позволит:

увеличить протяженность отремонтированных  автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения;

снизить долю протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Протяженность отремонтированных дорог в границах населенных пунктов | м | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2. | Протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 3. | Протяженность отремонтированных тротуаров | м | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4. | Количество установленных дорожных знаков | шт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. | Количество нанесенной дорожной разметки | пог.м | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и

основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства  в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района» реализуются мероприятия в сфере дорожного хозяйства. Они нацелены на поддержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дорог, восстановление и повышение работоспособности дорожного покрытия, обеспечение безопасности и удобства для участников дорожного движении на отремонтированных участках автодорог.

Для реализации поставленных целей и решения задач муниципальной программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие № 1: «Поддержка дорожного хозяйства». Сюда входят следующие мероприятия:

1. 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

1.2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

1.3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

1.4. Мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность, изменить параметры автомобильных дорог общего пользования, ведущие к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них.

1.5. Ремонт тротуаров.

Реализация мероприятий позволит обеспечить безопасность пешеходов и отсутствие их на проезжей части.

Основное мероприятие № 2: «Безопасное движение на дорогах местного значения». Сюда входят следующие мероприятия:

2.1. Приобретение дорожных знаков.

Реализация мероприятий позволит обеспечить требования Паспорта дислокации дорожного движения.

2.2. Нанесение дорожной разметки согласно Паспорта дислокации дорожного движения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить требования Паспорта дислокации дорожного движения.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

4.1. Общий объем финансирования на 2020 - 2024 годы – 8033500,00 рублей.

Из бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее – бюджет поселения) 8033500,00 рублей, в том числе:

2020 год – 1383300,00 рублей;

2021 год – 1533700,00 рублей;

2022 год – 1705500,00 рублей;

2023 год – 1705500,00 рублей;

2024 год – 1705500,00 рублей.

| Наименование основного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Общий объем финансирования | Объемы финансирования программы по годам (рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Основное мероприятие № 1 «Поддержка дорожного хозяйства» | Администрация | бюджет поселения | 7550000,00 | 1300000,00 | 1450000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 |
| Основное мероприятие № 2 «Безопасное движение на дорогах местного значения» | Администрация | бюджет поселения | 483500,00 | 83300,00 | 83700,00 | 105500,00 | 105500,00 | 105500,00 |

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 13 августа 2019 года № 72 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района».

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

6.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

6.2. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее         31 декабря текущего финансового года, разрабатывает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 9 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, утвержденным постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 1 августа 2019 года № 53 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района». План реализации муниципальной программы направляется координатором муниципальной программы в финансовый отдел администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее - Финансовый отдел ) в течение трех рабочих дней с даты подписания.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее - контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

Основными характеристиками контрольных событий являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, подпрограммы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, по которым они выделяются. В качестве формулировок таких контрольных событий муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

«нормативный правовой акт утвержден»;

«объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию»;

«система разработана и введена в эксплуатацию» и т.д.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

6.3. В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал. В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы он уведомляет об этом Финансовый отдел  в течение 3 рабочих дней после его корректировки.

6.4. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

6.5. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам согласно приложению № 10 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, утвержденным постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 1 августа 2019 года № 53 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района».

6.6. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Финансовый отдел  заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы. Отчетными периодами  при предоставлении отчетных форм являются: 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

6.7. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в Финансовый отдел  доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом, в разрезе основных мероприятий и в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы, основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По завершению срока реализации муниципальной программы в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в Финансовый отдел  доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы несет ответственность за достоверность данных, представленных в рамках мониторинга реализации муниципальной программы и в ежегодных докладах о ходе реализации муниципальной программы.

6.8. Финансовый отдел ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует и представляет в Совет Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ в соответствии с постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 1 августа 2019 года № 53 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района».

6.9. При реализации мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия) координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком (заказчиком) и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирования за счет средств бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района).

6.10. Согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным заказчиком может выступать администрация Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, заказчиком могут выступить муниципальные учреждения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

6.11. Муниципальный заказчик (заказчик):

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования.

6.12. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

6.13. Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения основного мероприятия.

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                         А.А. Колосов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района «Развитие дорожного хозяйства в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района» |
| --- | --- |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района

«Развитие дорожного хозяйства в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района»

| № п/п | Наименование целевогопоказателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Муниципальная программа Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района «Развитие дорожного хозяйства в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача: Совершенствование технического состояния автомобильных дорог местного значения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Целевой показатель № 1: Протяженность отремонтированных дорог в границах населенных пунктов | м | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.1.1.2 | Целевой показатель № 2: Протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 1.1.1.3 | Целевой показатель № 3: Протяженность отремонтированных тротуаров | м | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.1.4 | Целевой показатель № 4: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Цель: Обеспечение безопасности на дорогах местного значения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача: Выполнение требований Проекта безопасности дорожного движения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Целевой показатель № 1: Количество установленных дорожных знаков | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.1.2 | Целевой показатель № 2: Количество нанесенной дорожной разметки | пог. м | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                                      А.А.Колосов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                          к муниципальной программе

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района

«Развитие дорожного хозяйства в

Ейскоукрепленском сельском поселении

Щербиновского района»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Ейскоукрепленского  сельского поселения Щербиновского района

«Развитие дорожного хозяйства в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (рублей) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель | Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Совершенствование технического состояния автомобильных дорог местного значения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Основное мероприятие № 1: Поддержка дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 750000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | своевременное грейдирование, подсыпка дорог, содержание обочин | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 750000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 5700000,00 | 300000,00 | 1200000,00 | 1400000,00 | 1400000,00 | 1400000,00 | фактическое выполнение работ по текущему ремонту дорожного полотна автомобильных дорог и элементов дорог местного значения |  |
|  |  | бюджет поселения | 5700000,00 | 300000,00 | 1250000,00 | 1400000,00 | 1400000,00 | 1400000,00 |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | софинансирование мероприятий краевой программы |  |
|  |  | бюджет поселения | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.4. | Мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 250000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | контроль действий подрядчиков на всех этапах проведения ремонтных работ, изготовление проектно-сметной документации в целях проведения ремонтных работ |  |
|  |  | бюджет поселения | 250000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |  |  |
| 1.1.5. | Ремонт тротуаров | всего | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Цель | Безопасное движение на дорогах местного значения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача | Выполнение требований Проекта безопасности дорожного движения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие № 2 «Безопасное движение на дорогах местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Приобретение дорожных знаков | всего | 123500,00 | 23300,00 | 23700,00 | 25500,00 | 25500,00 | 25500,00 | предупреждение аварий и несчастных случаев на дорогах | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 123500,00 | 23300,00 | 23700,00 | 25500,00 | 25500,00 | 25500,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1.2. | Нанесение дорожной разметки согласно Проекта дислокации дорожного движения | всего | 360000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 360000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | всего | 8033500,00 | 1383300,00 | 1533700,00 | 1705500,00 | 1705500,00 | 1705500,00 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 8033500,00 | 1383300,00 | 1533700,00 | 1705500,00 | 1705500,00 | 1705500,00 |  |  |

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                               А.А. Колосов